## Slide 1: Puesta en marcha de B1 Fénix
Qué necesitamos preparar juntos antes de operar
Pinturas Fenix · 2Call · Octubre 2026
Notes: Objetivo de la reunión: acordar qué prepara Fenix, qué prepara 2Call y en qué fechas, para partir con el sistema sin interrumpir la venta. El detalle completo va por correo en un PDF.

## Slide 2: Una sola plataforma para los dos locales
Caja (POS)
Venta en mesón, arqueo y descuentos autorizados
Inventario
Stock por local, movimientos y tomas de inventario
Compras
Solicitudes, órdenes, recepción y facturas
Clientes
Facturas, descuentos pactados y cuenta abierta
Tienda web
Catálogo en línea con pago Webpay
Notes: San Bernardo y Buin comparten catálogo y lista de precios, pero cada local tiene su propio stock, su caja y su numeración. Funciona en la nube, desde el navegador.

## Slide 3: Cinco puntos que no pueden esperar
1
Stock inicial contado
Sin stock cargado, la caja no deja vender
2
Catálogo completo y limpio
Nombre, marca, categoría, precio y código de barras
3
Boletas y facturas ante el SII
Acordar cómo convive con su facturador actual
4
Un usuario por persona
Cada venta y descuento queda a nombre de quien lo hizo
5
Un responsable en Fenix
Decide la configuración y es el contacto con 2Call
Notes: Los puntos 1 y 3 son los de mayor riesgo: sin stock no hay venta el primer día, y el procedimiento con el SII tiene consecuencias tributarias si se improvisa.

## Slide 4: La información que debe preparar Fenix
Locales
Cuál es la casa matriz
Códigos, direcciones y horarios
Catálogo y precios
Planilla Excel de carga masiva
Lista de precios única, IVA incluido
Costo y código de barras
Clientes y proveedores
RUT, razón social, giro, correo
Descuentos pactados y cuenta abierta
Condición de pago de proveedores
Usuarios
Nombre, correo, perfil y local
Topes de descuento por perfil
Notes: Recomendación: depurar el catálogo antes de cargarlo (duplicados, descontinuados, nombres distintos para el mismo artículo). Un error de precio se replica en todas las cajas y en la web.

## Slide 5: El inventario inicial es el paso más crítico
0
unidades en sistema = la caja no deja registrar la venta, aunque el producto esté en el mesón
1
Fecha de corte
Idealmente con el local cerrado
2
Conteo ciego por local
Desde el celular, por pasillo, con lector
3
Revisión y aprobación
Encargado o gerencia valida diferencias
4
Mínimos y ubicaciones
Activan las alertas de reposición
Notes: El conteo es ciego: quien cuenta no ve lo que dice el sistema. Si se cuenta con el local abierto, el sistema compensa las ventas posteriores al conteo, pero lo más limpio es contar sin movimiento.

## Slide 6: Cinco perfiles, un usuario por persona
Perfil | Alcance | Uso típico
Administrador | Todos los locales y configuración | Crea usuarios, locales y ajusta permisos
Gerente | Todos los locales | Reportes consolidados, precios, autoriza descuentos
Encargado de local | Su local | Inventario, compras y ventas; aprueba tomas
Vendedor | Su local | Caja, pedidos y arqueo de su turno
Bodega | Su local | Recepción de compras y conteos
Permisos ajustables por sección en Configuración › Perfiles · Nunca compartir claves
Notes: Necesitamos el listado de personas con nombre, correo, perfil y local. Además: cuánto puede descontar cada perfil sin autorización (porcentaje y tope en pesos), y quién aprueba tomas de inventario.

## Slide 7: Boletas y facturas ante el SII
Lo que hace B1 Fénix
Registra la venta y descuenta stock
Boleta con correlativo interno por local
Factura con el folio SII ya emitido
Lo que Fenix mantiene
Emitir boletas y facturas electrónicas en su facturador actual
Un procedimiento claro en caja
Validar con su contador los descuentos
Siguiente paso: indicarnos qué facturador usan para evaluar una integración
Notes: Hoy el sistema no emite documentos tributarios electrónicos. Mientras no exista integración, la boleta electrónica se sigue emitiendo en el sistema autorizado de Fenix. Si su proveedor tiene API, podemos evaluar conectarlo.

## Slide 8: Caja diaria y tienda web
Caja
Abrir con fondo de caja definido
Registrar sangrías, gastos e ingresos
Cerrar contando efectivo: el sistema muestra el descuadre
Tarjetas se cobran en el terminal bancario actual
Tienda web
Afiliación a Webpay Plus para cobrar en producción
El stock sale al confirmarse el pago
Retiro gratis, despacho cercano con tarifa fija, courier por pagar
Responsable diario de preparar pedidos
Notes: Si las salidas de efectivo no se registran, el cierre mostrará descuadres que no existen. Para la tienda web, hasta tener credenciales de producción de Transbank, funciona solo en modo de prueba.

## Slide 9: Equipos y conectividad en cada local
Internet + respaldo
Sin conexión no se vende en el sistema
Equipo por caja
Computador o tablet con Chrome
Lector de códigos
USB o inalámbrico, para caja y conteos
Celulares
Tomas de inventario en bodega
Correo del sistema
Envía boletas y aprobaciones
Dominio web
Quién administra el dominio propio
Notes: Recomendamos un respaldo de internet (router o teléfono con datos móviles) y un procedimiento manual de contingencia acordado con los encargados.

## Slide 10: Calendario sugerido
−3 sem
Responsable, depurar catálogo, Webpay y facturador
−2 sem
Carga de catálogo, clientes, proveedores y permisos
−1 sem
Capacitación por perfil y jornada de prueba
Día 0
Toma de inventario y limpieza de datos de prueba
Sem 1–2
Marcha blanca con revisión diaria de caja y stock
Mes 1
Toma de control y revisión de márgenes
Partida sugerida en un local primero, luego el segundo
Notes: Las fechas exactas se acuerdan con Fenix. Durante la marcha blanca 2Call da soporte cercano y se revisan a diario los cierres de caja y los movimientos de stock.

## Slide 11: Lo que necesitamos de Fenix
Responsable interno y fecha de partida
Catálogo, clientes, proveedores y usuarios
Facturador electrónico actual y afiliación Webpay
Fecha para la toma de inventario inicial
El detalle completo va por correo en el documento PDF
Notes: Cerrar acordando el responsable de Fenix y una fecha tentativa para la toma de inventario. Enviar el PDF por correo después de la reunión.